|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Башҡортостан Республиҡаһы Миәҡә районы муниципаль районың Яңы Ҡарамалы ауыл советы ауыл биләмәһе хаҡимиәте |  | Администрация сельского поселения Новокарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан |

**K А Р А Р ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

05 марта 2018 й. № 16 05 марта 2018 г.

**О** подготовке гидротехнических сооружений, мостов,
коммунально-энергетических сетей и других сооружений сельского поселения Новокарамалинский сельсовет
муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан
к безаварийному пропуску паводка **2018** года

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, гидротехнических сооружений, мостов, коммунально- энергетических сетей, инженерных коммуникаций и других сооружений сельского поселения Новокарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья 2018 года, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей, на затапливаемых территориях, и руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года, ПОСТАНОВЛЮ:

1. Утвердить:

- противопаводковую комиссию для организации и координации работ по подготовке к безаварийному пропуску паводка 2018 года (приложению №1).

- план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводка 2018 года (приложение № 2).

1. В целях проверки и обеспечения готовности к весеннему паводку 2018 года распределить обязанности среди членов противопаводковой комиссии (приложение № 3);
2. Утвердить состав сил и средств организации и предприятий, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аврийно-спасательных работ в период весеннего половодья приложение № 4
3. Утвердить - сведения о количестве населенных пунктов и важных объектов экономики, нефтегазопроводов , автомобильных, мостов, линий электропередач связи которые могут оказаться в возможной зоне затопления приложение № 5
4. Рекомендовать Администрации сельского поселения Новокарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан, руководителям хозяйств и предприятий всех форм собственности до 20 марта 2018 года создать на местах рабочие паводковые комиссии и аварийные бригады с ответственными лицами за проведение противопаводковых работ.

Разработать и осуществить мероприятия по исключению аварийных ситуаций и загрязнению окружающей среды, пропуску весеннего паводка, защите экономических объектов и сооружений от повреждений.

1. В период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод в сельском поселении Новокарамалинский сельсовет организовать круглосуточное дежурство из числа руководящих работников. О состоянии паводка на реках, резких подъемах и

других явлениях регулярно информировать районную паводковую комиссию и ЕДДС муниципального района Миякинский район.

1. Рекомендовать Администрации сельского поселения Новокарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан, руководителям хозяйств, предприятий и организаций:

- выделять при необходимости по заявкам паводковых комиссий и аварийных бригад необходимую технику;

- принять меры по предотвращению загрязнения окружающей среды, не допустить попадания загрязняющих веществ в талые воды и водоемы;

- подготовить гидротехнические сооружения к пропуску паводка и выполнить мероприятия;

- определить ответственных лиц по предоставлению информации о паводковой ситуации на подконтрольной территории.

1. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

 Глава сельского поселения И.В.Павлов

Приложение № 1

К постановлению главы СП Новокарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский район РБ №16 от 05 марта 2018 г.

**СОСТАВ**

**паводковой комиссии сельского поселения Новокарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№**п/п* | *Фамилия и инициалы* | *Занимаемая должность* | *номера**телефонов* |
| 1. | Гилемзянов Ильшат Мавлявиевич | Главный врач ГБУЗ «Миякинская центральная районная больница» (по согласованию) | 2-13-76 |
| 2. | Павлов Иван Владимирович | Глава сельского поселения Новокарамалинский сельсовет мцниципального района Миякинский район Республики Башкортостан | 2-67-6189273065247 |
| 3. | Саяхов Радик Забирович | председатель СПК им. Крупской | 2-66-49 |
| 4. | Сергеев Вячеслав Маркелович | главный инженер СПК им. Крупской | 2-66-41 |
| 5. | Азанов Николай Григорьевич  | бригадир СПК им. Крупской | 2-66-4689625344385 |
| 6. | Акбашев Георгий Федорович | Тренер ДЮСШ | 2-66-8889177678113 |
| 7. | Ананасов Евгений Николаевич | Водитель 1 класса 5 разряда | 2-66-8889177678113 |

 Приложение № 2

К постановлению главы СП Новокарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский район РБ №16 от 05 марта 2018 г.

План мероприятий

по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводка **2018** года

в сельском поселении Новокарамалинский сельсовет
муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№**п./п.* | *Наименование мероприятий* | *Ответственные* | *Сроки и способы проведения* |
| **1.** | Предупреждение главой администрации сельского поселения руководителей хозяйств, учреждений о необходимости проведения мероприятий по подготовке и пропуску весеннего половодья и поведение проверок технического состояния коммуникаций и сооружений. | Глава администрации | Заседания при главе администрации СПМарт - апрель |
| 2. | Определение населенных пунктов, производственных объектов, материальных ценностей, которые могут быть подтоплены паводковыми водами, разработка планов предупредительных, аварийно- спасательных и других неотложных работ по каждому объекту | Глава сельского поселения, руководители хозяйств, предприятий, учреждений. | Рабочие комиссии на местах до 20.03.2018 г. |
| 3. | Проверка технического состояния очистных сооружений, плотин и других гидротехнических сооружений, мостов, дамб, обваловок, накопителей, полигонов, амбаров, трубопроводов, складов удобрений, ядохимикатов, ГСМ, АЗС, водосборов и др., обратив особое внимания па условия их эксплуатации, при необходимости провести ремонтные работы, очистить от льда и от снега водосборы, кюветы и мостовые пролеты | Глава сельского поселения, руководители хозяйств, предприятий, учреждений. | Рабочими паводковыми комиссиями на местах проверяются все потенциально опасные объекты с составлением актов технического обследования по готовности к паводку до 20.03.2018 г. |
| 4. | Сбор и обобщение данных по готовности объектов к пропуску паводка, анализ актов технического обследования потенциально опасного объекта, с последующим представлением в вышестоящие органы | Паводковая комиссия | Рабочие комиссии представляют 1 экз. акта технического обследования объектов в районную паводковую комиссию до 25.03.2018г |
| 5. | Подготовка необходимой техники и спасательного оборудования на случай эвакуации населения и домашних животных с затапливаемых зон. | Глава СП Противопаводковая комиссия, Валиев А.Р., Еникеев А.А., Лутфуллина Г.Н. | Март-апрель |
| 6. | Укомплектовать аварийные бригады, обеспечить их необходимой техникой и инструментами, провести инструктаж, приготовить и завести к местам возможных аварий стройматериалы | Глава сельского поселения, руководители хозяйств, предприятий, учреждений | до 20.03.2018 г. назначитьответственных лиц и провести соответствующуюработу |
| 7. | Проведение проверок по выявлению готовности объектов к пропуску паводка, проверка наличия планов мероприятий на период паводка, схем оповещения с составлением актов проверки и представлением в районную паводковую комиссию | члены паводковых комиссий | До начала паводка и весь паводковый период,согласно графика контроля |
| 8. | В случае возникновения ЧС на водных объектах организовать бригады по обеспечению поиска, оперативного расследования и устранения источников загрязнения | Глава сельского поселения, Насыров Б.Р. | При получении информации о возникновении ЧС - немедленно |
|  | Эвакуация населения в районах возможного затопления временным размещением в заранее подготовленных помещениях | Глава сельского поселения | При возникновении необходимости |
| 10. | Эвакуация из ферм, расположенных в районах возможного подтопления до начала подтопления скота, кормов, ценного оборудования | руководители хозяйств, Сабахов И.К., Аминев М.Р. | При возникновении необходимости |
| 11. | Проведение инвентаризации мест хранения и неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов на местах возможного затопления и обеспечить своевременную защиту их или вывоз за пределы затопляемых зон | Глава сельского поселения, руководители хозяйств, предприятий, учреждений, Насыров Б.Р. | . до 01.04.2018 г. |
| 12. | Убрать навоз, отходы, мусор с мест стока талых вод и берегов рек и озер, обеспечить их вывозку на отведенные места, не допускать складирования минеральных удобрений под открытым небом | Руководители предприятий и хозяйств, Насыров Б.Р. | до 01.04.2018 г. |
|  14. | Обеспечить сохранность опор линий электропередачи и связи, заблаговременно установить за ними систематическое наблюдение | Арсланов Р.Ф., ФатхлисламовА.К. Минигулов С.М. | Весь паводковый период |
| 15. | Обеспечить устойчивую связь со всеми сельскими поселениями муниципального района, аварийными бригадами и республиканской паводковой комиссией | Фатхлисламов А.К. | Весь паводковый период |
| 16. | До начала паводка отремонтировать и привести в пригодное для эксплуатацию состояние имеющиеся в наличии плавательные средства | Глава сельского поселения, руководители хозяйств, | до 01.04.201 8 г. |
| 17. | До наступления распутицы завести в малые населенные пункты, с которыми могут быть прервана связь, запасы медикаментов, продукты питания и товары повседневного спроса | Гилемзянов И.М.Г лава сельского поселения | Весь паводковый период |
| 18. | Определить возможные объемы буровзрывных работ против ледохода на период проведения этих работ | Паводковая комиссия  | до 01.04.2018 г. |
| 19. | Обеспечить очистку мостов от скопления льда. Внести предложение в районную паводковую комиссию о проведении взрывных работ по ликвидации ледовых заторов. Установить на местах дежурство и своевременно информировать о состоянии дел районную паводковую комиссию | Лутфуллин Р.З., Глава сельского поселения | Весь паводковый период |
| 20. | Обеспечить охрану общественного порядка в зонах возможного затопления (подтопления) | Глава сельского поселения, Мингазов Р.Р. | Весь паводковый период |
| 21. | Своевременно представить районной паводковой комиссии акты проверок и обследований хозяйственных, гидротехнических и других сооружений по готовности к паводку 2018 года | Глава сельского поселения | до 20.03.2018 г. |
| 22. | Обеспечить представление своевременной и качественной оперативной информации об обстановке на период половодья по тел. 2-98-33 (ЕДДС), 112 | Глава сельского поселения, руководители хозяйств, предприятий, учреждений | Весь паводковый период |

Приложение № 3

К постановлению главы СП Новокарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский район РБ №16 от 05 марта 2018 г.

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ**

**обязанностей среди членов паводковой комиссии сельского поселения Новокарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Фамилия и инициалы* | *Обязанности членов комиссии* |
| 1**.** | Павлов Иван Владимирович | Руководство работой паводковой комиссии. Общая организация работы по устойчивому функционированию объектов экономики жизнеобеспечения района |
| 2. | Саяхов Радик Забирович | Обеспечение сохранности поголовья скота, семенного материала, своевременная их эвакуации из зоны возможного затопления |
| 4. | Павлов Иван Владимирович | Обеспечение автотранспортом для перевозки (эвакуации) людей из зон возможного подтопления (затопления) |
| 5. | Павлов Иван Владимирович | Организация и координация работы паводковой комиссии |
| 6. | Сергеев Вячеслав Маркелович | Сбор и обработка информации по паводку |
| 7. | Мингазов Ридик Рафисович | Охрана общественного порядка в местах возможного затопления; Регулирование проезда автотранспорта во время дорожной распутицы |
| 8. | Акбашев Георгий Федорович | Организация очистки мостов от скопления льда и мусора, восстановление автомобильных дорог, мостов после паводка |
| 9. | Павлов Иван Владимирович, Азанов Николай Григорьевич | Обеспечение техникой для проведения противопаводковых мероприятий |
| 10. | Апанасов Евгений Николаевич | Обеспечение в необходимых случаях авто транспортом для перевозки материальных ценностей из зон возможного затопления |
| 11. | Павлов Иван Владимирович | Организация очистки снега, наледи, кюветов и мостовых пролетов к началу паводка в населенных пунктах и обеспечение безаварийной работы водосброса прудов |
| 12. | Гилемзянов Ильшат Мавлявиевич | Обеспечение медицинской помощи населению |
|  13. | Акбашев Георгий Федорович | Общий контроль за экологической обстановкой |
| 14. | Павлов Иван Владимирович | Организация спасательных работ |
| 15. | Саяхов Радик Забирович | Обеспечение ветеринарного контроля на скотомогильниках и в зонах затопления |
| 16. | Павлов Иван Владимирович | Организация восстановительных работ |

Приложение № 4

К постановлению главы СП Новокарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский район РБ №16 от 05 марта 2018 г.

1. **Состав дежурных сил и средств поиска и спасения людей на акваториях сельского поселения.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | должность | Примечание |
| Апанасов Евгений Николаевич | водитель  |  |
| Павлов Василий Владимирович | водитель |  |
| Иванов Владимир Иванович |  Инженер -электрик |  |
| Сергеев Вячеслав Маркелович | главный инженер |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование средства | Количество, шт. | Резерв сил, человек | Закреплен |
| 1 |  Лодки; | 1 | 1 | Трофимов Г.С. |
| 2 | Автобус | 1 | 1 | Павлов В.В. |
| 2 | Автомобили | 2 | 2 | Павлов И.В.Апанасов Е.Н. |
| 3 | Трактора | 1 | 1 | Азанов Н.Г. |

1. **порядок эвакуации населения из потенциально подтапливаемых населенных пунктов, размещения на пунктах временного размещения и всестороннего обеспечения.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Пункт размещения** | **Кол-во размещаемого населения** | **Ответственный** | **Примечание** |
| 1 | СДК д. Суккул-Михайловка | 25 | Глава администрации | К родственникам и Суккуловский дом культуры |

Приложение № 5

К постановлению главы СП Новокарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский район РБ №16 от 05 марта 2018 г.

**Сведения о наиболее вероятных зонах подтопления в районах образования заторов на территории сельского поселения, привлекаемых в районах заторообразования силах и средствах.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Названия сельского пункта | вероятная зона подтопления и образования заторов | Примечание |
| 1 | д. Суккул-Михайловка | Мост через р. Миякинку |  |
| 2 | д. Суккул-Михайловка | От Васильевой А.А.. до Каримова АОт Викторовой Р.Т. до Микишкина В.В. | 18 дворов |
| 2 | с. Новые Карамалы | Мост через Карамалинку |  |

**а) схема связи с потенциально подтапливаемыми**

**населенными пунктами;**

**Администрация СП Новокарамалинский сельсовет**

**(Глава администрации)**

**Тел: 22-67-61**

**СПК им. Крупской председатель Саяхов Р.З. телефон 2-66-49**

**Жители подтапливаемой территории**

**Тел:2-67-26, 2-67-89,**

Противопаводковая комиссия для организации и координации работ по подготовке к безаварийному пропуску паводка 2015 года.

**Тел 2-66-25, 2-67-48**

**б) схема управления противопаводковыми мероприятиями.**

**Глава администрации)**

**Тел: 2-67-61. 2-66-74**

**Силы и средства**

**СПК им. Крупской**

**Дежурные силы**

**Добровольцы**